**高雄榮民總醫院107年度實驗動物中心國際認證檢討會議**

1. **時　　間：107年12月12日(星期三) 上午8：30-9:30**
2. **地　　點：院本部會議室**
3. **主　　席：林曜祥副院長**

**出席人員：動物實驗照護及使用委員會委員：教研部醫研科陳建良主任、張聰賢執行秘書、戴妙娟獸醫師、唐維獸醫師**

**列席人員：工務室公用組、空調維護廠商**

**肆、討論議題：**

**一、高雄榮總實驗動物中心設施簡介、設施規劃報告**

**二、問題現況**

**三、初步總報價**

**四、設置預算、預算分配與追加預算規劃**

**五、簡報內容（詳如附件）**

**伍、結論與指示事項：**

1. **依國家實驗動物中心國際認證輔導團隊(張維正博士團隊)，建議本中心硬體修改部分(建築、空調及資訊管理)，工務室委請建築廠商、空調技師等到現場勘查並提供改善計畫。**
2. **建議方案一:只增建一樓豬舍、兔舍、大動物手術室空調及部分隔間，建議預算含資訊管理及認證輔導費初估9,999,377元。**

**建議方案二: 一、二樓空調整合，豬舍、兔舍部分隔間，建議預算含資訊管理及認證輔導費初估18,075,377元。**

1. **主席林副院長要求工務室相關單位提出自98年動物中心整建規劃案之所有資料，以利了解98年之後所做的所有關電力、水、空調修正之費用。**

**陸、散會**

**簽名處:**

**院部長官:**

**教研部(動物實驗照護委員會):**

**工務室:**

**空調維護廠商:**